Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto NutriHuella, se mantuvo un avance constante en las actividades planificadas, cumpliendo los compromisos semanales. En esta fase se completaron los principales artefactos del modelo arquitectónico 4+1 mediante la herramienta UMLPlan, representando de forma estructurada los casos de uso, clases, componentes, secuencia y despliegue del sistema. Se presentaron avances semanales, evidenciando el progreso mediante porcentajes de cumplimiento y entregas funcionales. También se identificaron riesgos e issues, aplicando medidas de mitigación ante desafíos técnicos en la integración entre módulos y configuración de entornos, sin afectar los hitos principales. Entre los objetivos cumplidos, destacan: - El diseño y modelamiento del sistema bajo el modelo 4+1. - La implementación de los módulos base: autenticación, ficha clínica, despensa, planes nutricionales con IA y recetario colaborativo. - La integración de una pasarela de pago para activar suscripciones premium, diferenciando cuentas gratuitas y de pago. - La definición de requerimientos funcionales y no funcionales. - La configuración del entorno full-stack (Next.js + Express + Prisma + SQLite). |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación web y móvil multiplataforma que apoye a los dueños de perros en la adopción de una alimentación natural, segura y accesible, mediante la implementación de una ficha clínica digital, un registro de despensa de ingredientes y un asistente de inteligencia artificial que genere planes nutricionales personalizados. ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? Diseñar e implementar una ficha clínica digital que permita registrar y gestionar los datos de salud de cada perro. Desarrollar un módulo de registro de despensa para administrar los ingredientes disponibles en el hogar. Implementar un asistente de inteligencia artificial capaz de generar planes de alimentación personalizados a partir de la ficha clínica y los ingredientes registrados. Construir un recetario colaborativo, que permita a los usuarios compartir, validar y valorar recetas, incluyendo el cálculo de costos de una receta. Integrar sistemas externos como inicio de sesión con Google/Apple, notificaciones push, exportación de calendario (.ics) y envío de planes por WhatsApp/email. Desarrollar un módulo de reportería que entregue métricas de uso, evolución de peso y cumplimiento de recordatorios. Elaborar la documentación técnica y manual de usuario para garantizar la correcta comprensión, uso y mantención de la aplicación |
| Metodología | El desarrollo de NutriHuella se realizó bajo la metodología ágil Scrum, elegida por su carácter iterativo e incremental, que permite entregar valor de forma continua y adaptarse con rapidez a los cambios que surgen durante el desarrollo. El trabajo se estructuró en 6 sprints con metas específicas y entregables verificables, alineados con las tres fases del proyecto: fase 1 (documentación y planificación), fase 2 (MVP funcional) y fase 3 (producto final e integraciones). Cada semana se efectuó un seguimiento de las actividades mediante una curva en “S”, comparando el avance programado con el avance real para detectar desviaciones y aplicar medidas correctivas de manera oportuna. Se llevaron a cabos de Sprint (Sprint Planning, Daily, Review y Retrospective) y se utilizaron los artefactos correspondientes (Product Backlog, Sprint Backlog y Burndown/curva S). Las herramientas principales incluyeron GitHub (control de versiones), Jira (gestión visual de tareas), VS Code (desarrollo) y Allure/Selenium (para pruebas automatizadas). Las fases de trabajo fueron las siguientes: - Análisis y levantamiento de requerimientos: definición de historias de usuario, casos de uso y alcance funcional del sistema. - Diseño técnico y arquitectónico: modelado con UML y estructuración del sistema a través de la arquitectura 4+1, asegurando la trazabilidad entre las vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios. - Desarrollo incremental: implementación del backend (Node.js + Prisma + PostgreSQL) y frontend (Next.js), incluyendo módulos de autenticación, gestión de mascotas, despensa, motor de IA nutricional y suscripción Premium con pasarela de pago. - Pruebas manuales y automatizadas: ejecución de pruebas manuales sobre las funcionalidades principales y pruebas automatizadas con Selenium y Behave, obteniendo reportes de resultados en Allure para garantizar estabilidad y calidad del sistema. - Documentación y trazabilidad ágil: elaboración de la arquitectura 4+1 y del ERS adaptado a metodologías ágiles, donde se mantuvo la trazabilidad entre historias de usuario, módulos desarrollados y pruebas ejecutadas. - Retroalimentación continua: integración de observaciones del docente guía y aplicación de mejoras metodológicas y técnicas en cada sprint. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. Las evidencias seleccionadas para este informe corresponden a los instrumentos de planificación, control y seguimiento utilizados durante el desarrollo del proyecto NutriHuella. Estas permiten demostrar de manera objetiva el avance del equipo, la gestión del tiempo y la ejecución de tareas según los compromisos semanales. Entre las principales evidencias se incluyen: - Carta Gantt: refleja la planificación general del proyecto, las dependencias entre actividades y el cumplimiento de hitos clave. - Tablero Trello: muestra la gestión de tareas, asignaciones, prioridades y estado de avance en cada sprint. - Gráfico Burndown: permite visualizar la cantidad de tareas pendientes por día, demostrando la capacidad de respuesta y ritmo de trabajo del equipo. - Planificación de sprints: detalla los compromisos semanales, objetivos específicos y evidencias funcionales presentadas en cada revisión. - Presentaciones semanales: resumen el trabajo ejecutado y las decisiones adoptadas durante el proceso de desarrollo. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). El desarrollo del proyecto NutriHuella se realizó aplicando una metodología ágil basada en Scrum, complementada con el modelo arquitectónico 4+1 para el diseño técnico del sistema. Esta combinación permitió mantener una planificación flexible, entregas iterativas y una visión integral de la arquitectura, abarcando las vistas lógica, de proceso, de desarrollo, de despliegue y de escenarios. Cada sprint semanal incluyó planificación, ejecución, revisión y retrospectiva, utilizando Trello para la gestión de tareas, Burndown Chart y Curva S para el seguimiento del progreso, y la Carta Gantt como apoyo para la proyección de plazos. Las reuniones y presentaciones semanales permitieron revisar avances, detectar riesgos y ajustar las prioridades de desarrollo según los objetivos establecidos. Para resguardar la calidad del proyecto, se aplicaron los atributos de calidad del software —funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y eficiencia— asegurando que las decisiones técnicas estuvieran alineadas con los estándares de la ingeniería informática. Se utilizaron herramientas y prácticas de soporte, tales como: - UMLPlan para el modelado arquitectónico bajo el modelo 4+1. - Prisma, Express y Next.js para el desarrollo del entorno full-stack. - Validación continua de módulos en cada sprint, garantizando coherencia entre diseño, código y requerimientos. - MVP Versión inicial operativa de NutriHuella con los módulos principales: autenticación, ficha clínica, despensa, IA para planes nutricionales y recetario colaborativo. En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos. | Reunir, documentar y priorizar las necesidades del sistema: ficha clínica, despensa, IA y comunidad colaborativa | Reuniones con docente guía, plantillas de acta y backlog inicial. | 1 semana | Gonzalo Troncoso | Es posible que surjan cambios en los requerimientos; se revisará en cada sprint. | Completada | Alguno requerimiento tuvieron que ser divido en tareas mas pequeñas. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos | Elaborar un modelo entidad-relación y posterior adaptación a la base de datos | Herramientas de modelado (Draw.io, Lucidchart), gestor de BD (PostgreSQL/MySQL). | 3 semana | LEANDRO VALENZUELA | Se validará que el modelo sea escalable y permita integraciones futuras | Completada | Se decidió no trabajar con MySQL Y para la diagramación se usó dbdiagram.io |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. | Diseñar la arquitectura de la plataforma web + móvil (Android) con backend en Django/Node, integración con IA y base de datos. | Documentación técnica, frameworks de desarrollo, repositorio Git | 6 semana | Alex Orell | Puede requerir ajustes según limitaciones técnicas o de tiempo. | Completada | No hubo cambios |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software cumpla normas de seguridad. | Configurar autenticación JWT, cifrado de contraseñas, validaciones de entrada y pruebas de seguridad. | Librerías de autenticación, OWASP Top 10, documentación de seguridad. | 3 semana | Leandro Valenzuela | Se aplicará testing de seguridad para detectar riesgos. | Completada | No hubo cambios. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos | Pruebas y validación del sistema | Frameworks de testing: Selenium, Gherkin, pruebas manuales | 3 semana | Gonzalo Troncoso | Puede requerir re-trabajo en módulos con errores críticos | Completada | Se incluyo Allure para reporte |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. • La implementación de la metodología ágil Scrum, que permitió ajustar las actividades y priorizar los entregables de acuerdo con la retroalimentación del docente guía. • El uso de herramientas colaborativas como GitHub, Trello, VS Code y Allure, las cuales contribuyeron a mantener una adecuada organización, control de versiones y trazabilidad del código. • La aplicación de la curva “S”, que posibilitó monitorear el progreso del proyecto y realizar correcciones oportunas. • La asignación de roles definidos y la comunicación constante entre los integrantes del equipo, elementos que favorecieron el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada sprint En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. • Selección del motor de inteligencia artificial:Las pruebas iniciales con GPT y DeepSeek presentaron demoras y respuestas limitadas, lo que llevó al equipo a evaluar alternativas y finalmente optar por Ollama como motor local. Este proceso de comparación demandó tiempo adicional y afectó parcialmente el ritmo de los sprints. Acción tomada: se definió un protocolo de evaluación técnica de modelos IA (latencia, costo y precisión), que servirá como base para futuras iteraciones y permitirá optimizar el proceso de selección en la siguiente fase. • Restricciones de tiempo académico: El calendario del curso limitó la implementación completa de todas las integraciones planificadas para la Fase 2, lo que obligó a priorizar las funcionalidades críticas del MVP. Acción tomada: se reestructuró el backlog priorizando tareas esenciales y se documentaron las integraciones pendientes para su desarrollo en la siguiente fase o en la práctica profesional. • Problemas de compatibilidad entre librerías:Durante las primeras pruebas se detectaron conflictos entre dependencias del frontend y backend, lo que generó errores de compilación y ajustes en los entornos locales. Acción tomada: se normalizaron las versiones de las librerías en el archivo de dependencias y se configuró un entorno virtual reproducible, con documentación detallada para garantizar la estabilidad del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No fue necesario realizar ajustes al plan de trabajo, ya que el desarrollo del proyecto NutriHuella se mantuvo dentro de los plazos y actividades inicialmente planificadas. Esto fue posible gracias a una planificación detallada y realista, respaldada por herramientas de gestión y control que permitieron monitorear el avance de manera continua.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Hasta la fecha, el proyecto NutriHuella no presenta actividades atrasadas ni pendientes fuera de la planificación establecida. Durante el Sprint 6 se han gestionado un total de 12 tareas, cumpliendo con los objetivos comprometidos para esta etapa. Para la próxima semana se proyecta completar las 6 tareas restantes, manteniendo el ritmo de trabajo y la distribución de esfuerzos según lo planificado en Trello y la Carta Gantt. El seguimiento mediante los indicadores de avance (Curva S y Burndown Chart) ha permitido verificar el cumplimiento de plazos y asegurar la estabilidad del cronograma. El proyecto mantiene un MVP es funcional, lo que refleja una gestión efectiva del tiempo y una coordinación adecuada del equipo, evitando retrasos y asegurando la continuidad del desarrollo según los hitos definidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.