## Slide 1
Fecha del Reporte
03/10/2025
Comer bien también es dar amor.

## Slide 3
AGENDA
01 Compromiso
02 Avances
03 Riesgo
04 Compromisos Próxima clase

## Slide 4
01 Compromiso sesión anterior

## Slide 5
02 Avances
Bourndown Sprint 3

## Slide 6
26/09/2025
03/10/2025
Fecha de Inicio
Resumen
Avance Real
30%
Fecha del Reporte
03/10/2025
Fecha de
Fin
Avance Esperado
23%
Desviacion
+7%
ESTADO ANTERIOR
Avance Real
40%
Avance Esperado
38%
Desviacion
+2%
ESTADO ACTUAL
Estado
Logros
Explicación del Desvió
+2%
La desviación es positiva
se ha logrado completar 2 tareas por sobre lo planificado.
-HU-012 Registro de ingredientes
-HU-015 Listado de ingredientes
Modulo de despensa fue completado:
  Registro y listado de ingredientes web operativos
  CRUD Funcional en Despensa (edición/eliminación)
GitHub Modificado correctamente.
  Se modifico los titulo dejándolo enumerado
  Carpeta quedan ordenada.
Estado

## Slide 7
ID | RIESGO | PLAN DE MITIGACION | RESPONSABLE | TIPO DE IMPACTO | PLAZO DE IMPLENTACION | ESTADO
R-01 | Falta de algún integrante clave durante el sprint | Definir dentro del equipo quien asumirá la responsabilidad de las tareas | Gonzalo troncoso | Tiempo | 01/11/2025 | Abierto
R-02 | Riesgo de demostración | Video demo offline, Servidor Local. | Leandro Valenzuela | Resputacional | 21/11/2025 | Abierto
R-03 | Exposición de credenciales o repositorio mal configurado. | Repositorios Privado | Leandro Valenzuela | Resputacional | 21/11/2025 | Abierto
Riesgo asociado
ID | Descripcion del problema | criticidad | acciones | Responsable | Fecha de cierre | ESTADO
 | No se obliga a completar información crítica | Alta | Se configura un set up wizard para guiar al usuario | Leandro | 06/10/2025 | En Proceso
 | Sistema se cae cuando hay campos nulos en algunos formularios | Alta | Ajustar validaciones para permitir null donde sea necesario | Alex | 02/10/2025 | Cerrado
Registro de incidencia
03 Riesgo

## Slide 8
04 Compromisos

## Slide 9
“Muchas gracias ”
Comer bien también es dar amor.