Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | NutriHuella |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Bases de Datos Ingeniería de Software y Metodologías Ágiles Seguridad de la Información Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos Integración de Sistemas Gestión de Proyectos Tecnológicos |
| Competencias | Solución informática integral: La plataforma planea cubrir desde el levantamiento de requisitos hasta el desarrollo, despliegue, integración y reportería. Bases de datos estructuradas: Manejo de ficha clínica, registro de despensa, recetario y métricas. Buenas prácticas de programación: Uso de IA, lógica de negocio y flujos claros respaldados por codificación ordenada y mantenible. Integración sistémica: Conexión con APIs externas (Google/Apple, notificaciones, .ics, WhatsApp/email) para ampliar la funcionalidad. Gestión de proyecto: Cronograma, hitos, documentación técnica y manual de usuario reflejan un enfoque organizado y profesional. Pensamiento crítico e innovación: La generación de planes nutricionales personalizados y accesibles refuerza habilidades creativas aplicadas a problemáticas reales. Comunicación efectiva: Documentar funcionalidades, interfaces y manual de usuario conecta con el entorno académico y futuros usuarios. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | ¿Qué problema buscó solucionar el proyecto? El proyecto NutriHuella surge frente al problema cotidiano que enfrentan muchos dueños de mascotas en Chile, quienes desean alimentar mejor a sus mascotas, pero se ven limitados por el alto costo de los alimentos procesados (pellets) y por el desconocimiento sobre nutrición animal. En la práctica, la mayoría de los tutores no sabe cómo combinar ingredientes domésticos de manera segura y equilibrada. Esto genera dependencia de productos industriales costosos y poca variedad alimentaria para las mascotas. NutriHuella busca solucionar esta brecha mediante una plataforma web y móvil que enseña y asiste al usuario en la preparación de dietas naturales, seguras y personalizadas, usando los ingredientes que ya posee en su hogar. ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de la carrera? Para la Ingeniería en Informática, este proyecto es altamente relevante porque permite aplicar de forma integrada competencias técnicas y profesionales propias del perfil de egreso, como: - Diseño de arquitecturas escalables (modelo 4+1). - Construcción de modelos de datos relacionales. - Desarrollo web full stack con control de seguridad y buenas prácticas. - Integración de inteligencia artificial para la generación automatizada de planes nutricionales. - Pruebas QA automatizadas con Selenium y Behave para validar la calidad del producto. Además, el desarrollo de NutriHuella simula las condiciones de un proyecto real del mercado tecnológico, con planificación Scrum, control de versiones, diseño modular y documentación técnica formal (SAD, DAS, ERS), lo que refuerza la preparación profesional para entornos laborales exigentes. ¿Dónde se ubica la situación que aborda el proyecto? El proyecto se sitúa en Chile, principalmente en comunas urbanas y semiurbanas donde existe acceso a internet y una creciente cultura de cuidado responsable de mascotas. El contexto socioeconómico refleja que, tras el alza de precios en alimentos procesados, muchos hogares buscan alternativas más económicas y naturales sin renunciar al bienestar de sus animales. NutriHuella se presenta como una solución digital accesible desde cualquier dispositivo, diseñada para el entorno doméstico y cotidiano de los dueños de mascotas. ¿A quiénes afecta o impacta la situación que se abordó? El proyecto impacta directamente a los dueños de mascotas y amantes de los animales, especialmente a: - Personas con presupuesto limitado, que buscan opciones alimenticias más asequibles. - Tutores que priorizan la salud y bienestar de sus mascotas y desean tener control sobre su nutrición. - Jóvenes y familias que adoptan hábitos digitales y prefieren aplicaciones prácticas que guíen sus decisiones de cuidado animal. De manera indirecta, también promueve la educación nutricional animal y la reducción de desperdicio de alimentos al aprovechar los ingredientes ya disponibles en casa. ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) del Proyecto APT? El aporte de valor de NutriHuella radica en su capacidad de democratizar el acceso a una alimentación saludable para las mascotas, transformando una necesidad cotidiana en una experiencia digital guiada por IA. La plataforma: - Genera planes de alimentación personalizados según especie, tamaño y nivel de actividad. - Ofrece recetas seguras con los ingredientes disponibles en el hogar. - Incluye un sistema de suscripción Premium que amplía el acceso a recomendaciones avanzadas y reportes de seguimiento. - Aplica inteligencia artificial para personalizar la experiencia y mejorar la toma de decisiones del usuario. Desde el punto de vista profesional, el proyecto aporta un caso práctico de ingeniería informática aplicada a la vida diaria, con potencial de evolucionar hacia un producto comercial escalable, socialmente útil y alineado con la transformación digital del bienestar animal. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. ¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? Desarrollar una aplicación web y móvil multiplataforma que apoye a los dueños de perros en la adopción de una alimentación natural, segura y accesible, mediante la implementación de una ficha clínica digital, un registro de despensa de ingredientes y un asistente de inteligencia artificial que genere planes nutricionales personalizados. ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? Diseñar e implementar una ficha clínica digital que permita registrar y gestionar los datos de salud de cada perro. Desarrollar un módulo de registro de despensa para administrar los ingredientes disponibles en el hogar. Implementar un asistente de inteligencia artificial capaz de generar planes de alimentación personalizados a partir de la ficha clínica y los ingredientes registrados. Construir un recetario colaborativo, que permita a los usuarios compartir, validar y valorar recetas, incluyendo el cálculo de costos de una receta. Integrar sistemas externos como inicio de sesión con Google/Apple, notificaciones push, exportación de calendario (.ics) y envío de planes por WhatsApp/email. Desarrollar un módulo de reportería que entregue métricas de uso, evolución de peso y cumplimiento de recordatorios. Elaborar la documentación técnica y manual de usuario para garantizar la correcta comprensión, uso y mantención de la aplicación |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. ¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto. El desarrollo de NutriHuella se realizó bajo la metodología ágil Scrum, elegida por su carácter iterativo e incremental, que permite entregar valor de forma continua y adaptarse con rapidez a los cambios que surgen durante el desarrollo. El trabajo se estructuró en 6 sprints con metas específicas y entregables verificables, alineados con las tres fases del proyecto: fase 1 (documentación y planificación), fase 2 (MVP funcional) y fase 3 (producto final e integraciones). Cada semana se efectuó un seguimiento de las actividades mediante una curva en “S”, comparando el avance programado con el avance real para detectar desviaciones y aplicar medidas correctivas de manera oportuna. Se llevaron a cabos de Sprint (Sprint Planning, Daily, Review y Retrospective) y se utilizaron los artefactos correspondientes (Product Backlog, Sprint Backlog y Burndown/curva S). Las herramientas principales incluyeron GitHub (control de versiones), Trello (gestión visual de tareas), VS Code (desarrollo) y Allure/Selenium (para pruebas automatizadas). Las fases de trabajo fueron las siguientes: - Análisis y levantamiento de requerimientos: definición de historias de usuario, casos de uso y alcance funcional del sistema. - Diseño técnico y arquitectónico: modelado con UML y estructuración del sistema a través de la arquitectura 4+1, asegurando la trazabilidad entre las vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios. - Desarrollo incremental: implementación del backend (Node.js + Prisma + PostgreSQL) y frontend (Next.js), incluyendo módulos de autenticación, gestión de mascotas, despensa, motor de IA nutricional y suscripción Premium con pasarela de pago. - Pruebas manuales y automatizadas: ejecución de pruebas manuales sobre las funcionalidades principales y pruebas automatizadas con Selenium y Behave, obteniendo reportes de resultados en Allure para garantizar estabilidad y calidad del sistema. - Documentación y trazabilidad ágil: elaboración de la arquitectura 4+1 y del ERS adaptado a metodologías ágiles, donde se mantuvo la trazabilidad entre historias de usuario, módulos desarrollados y pruebas ejecutadas. - Retroalimentación continua: integración de observaciones del docente guía y aplicación de mejoras metodológicas y técnicas en cada sprint. Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados? Elegimos Scrum porque nos brindó feedback temprano y continuo en cada iteración; cada sprint generó entregables testeables que validamos con pruebas manuales y automatizadas, lo que facilitó detectar desviaciones y aplicar cambios necesarios (por ejemplo, la pasarela de pago y la suscripción Premium) sin re-trabajo masivo, manteniendo la trazabilidad (ERS ágil + arquitectura 4+1) y el control del avance mediante la curva en “S”. El uso de Scrum resultó pertinente para cumplir los objetivos de NutriHuella porque permitió: - Adaptar la planificación a los cambios funcionales surgidos, como la incorporación del módulo de pagos y suscripción Premium. - Mantener un ritmo constante de entregas funcionales, facilitando la revisión docente y la validación temprana del producto. - Asegurar la coherencia entre requerimientos, diseño y desarrollo, gracias al uso de ERS ágil y la arquitectura 4+1. - Controlar el avance del proyecto a través de la curva en “S”, identificando desviaciones y corrigiendo oportunamente. - Validar la calidad mediante un enfoque mixto de pruebas manuales y automatizadas, asegurando la estabilidad del software. - Promover la colaboración, autoorganización y mejora continua, fortaleciendo competencias profesionales del equipo. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? Etapas o actividades del Proyecto APT El desarrollo del proyecto NutriHuella se llevó a cabo de manera iterativa y progresiva bajo la metodología ágil Scrum, organizada en 6 sprints y estructurada en tres fases definidas por la asignatura Capstone.Hasta la fecha, se ha completado la Fase 1 (documentación y planificación) y la Fase 2 (desarrollo del MVP), mientras que la Fase 3 (producto final e integraciones) se encuentra planificada para la etapa de cierre del proyecto. - Fase 1 – Documentación y planificación: se elaboró el acta de constitución, los requerimientos funcionales y no funcionales, la priorización del backlog, y la arquitectura 4+1 con sus respectivos diagramas UML (casos de uso, clases y secuencia). También se construyó el ERS adaptado a metodologías ágiles, estableciendo la trazabilidad inicial del proyecto. - Fase 2 – Desarrollo del MVP: se implementaron los módulos principales del sistema: autenticación de usuarios (registro e inicio de sesión con Google), gestión de mascotas, administración de despensa y el motor de inteligencia artificial nutricional para generar planes de alimentación personalizados según los ingredientes disponibles.Durante esta fase se aplicó un control semanal mediante la curva en “S”, comparando el avance real con el programado y ajustando actividades según los resultados. Además, se realizaron pruebas manuales para validar el funcionamiento del MVP. - Fase 3 – Producto final (en ejecución): se encuentra en etapa de planificación e incluye el desarrollo del recetario colaborativo, las integraciones externas (WhatsApp, correo y calendario), el módulo Premium con pasarela de pago, y la implementación de pruebas automatizadas (Selenium y Behave) junto con la consolidación de la documentación técnica. - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? Entre los principales facilitadores destacan: - La planificación ágil con Scrum, que permitió adaptar las actividades y priorizar entregables según la retroalimentación del docente guía. - El uso de herramientas colaborativas (GitHub, Trello, VS Code y Allure) que facilitaron la organización, control de versiones y trazabilidad del código. - La aplicación de la curva en “S”, que permitió medir el avance del proyecto y realizar ajustes de forma oportuna. - La división de roles y la comunicación fluida del equipo, lo que favoreció el cumplimiento de los objetivos de cada sprint. ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? - La integración técnica del motor de IA nutricional con la base de datos, que exigió ajustar el modelo de datos y los endpoints del backend para asegurar una comunicación estable entre el asistente inteligente y los registros de usuario. - Problemas al seleccionar el motor de inteligencia artificial, ya que las pruebas con GPT y DeepSeek presentaron demoras y limitaciones de respuesta, lo que llevó al equipo a optar finalmente por Ollama como motor local. Este proceso de comparación y ajuste tomó tiempo adicional y afectó parcialmente el ritmo planificado de los sprints. - La limitación de tiempo académico, que restringió la posibilidad de implementar todas las integraciones previstas dentro de la Fase 2 y obligó a priorizar funcionalidades críticas para el MVP. - Algunos problemas de compatibilidad entre librerías del frontend y backend durante las primeras pruebas, lo que generó reconfiguraciones en el entorno de desarrollo. - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? Para enfrentar estas dificultades se aplicaron ajustes iterativos y planificados dentro de los sprints, sin afectar la fecha de entrega general: - Revisión y ajuste del modelo de datos, incorporando validaciones automáticas en la ficha nutricional. - Migración temporal de la IA a entorno local, garantizando disponibilidad para demostraciones y validaciones internas. - Normalización del entorno de pruebas, asegurando compatibilidad entre backend y frontend. - Refuerzo en la gestión de riesgos, documentando cada incidencia en el registro y evaluando su impacto en el cronograma. - Priorización del backlog, posponiendo tareas no críticas (como métricas avanzadas) para centrarse en la estabilidad del MVP. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? Fase 1 – Documentación y planificación - Acta de constitución del proyecto: define el propósito, alcance, roles, objetivos, cronograma y riesgos iniciales, sirviendo como documento fundacional del proyecto. - Documento de requerimientos y ERS adaptado a metodologías ágiles: establece las historias de usuario, criterios de aceptación y trazabilidad entre los requerimientos y los módulos a desarrollar. - Arquitectura 4+1 inicial y diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia): representan las vistas clave del sistema, asegurando coherencia entre los requerimientos, el diseño y la futura implementación. - Plan de riesgos e incidencias: identifica riesgos técnicos, de cronograma y de alcance, junto con sus estrategias de mitigación, garantizando la continuidad del desarrollo. - Planificación inicial de los 6 sprints y curva en “S”: describe la programación de las actividades y el seguimiento del avance planificado versus el real, asegurando control sobre las desviaciones. Fase 2 – Desarrollo del MVP - Repositorio GitHub (frontend y backend): almacena el código fuente y registra la trazabilidad de commits y ramas, demostrando el control de versiones y la colaboración del equipo. - Prototipo funcional (MVP): versión operativa con los módulos principales (autenticación, gestión de mascotas, despensa e IA nutricional), evidenciando la materialización técnica del proyecto. - Documentos de arquitectura actualizados: - Arquitectura 4+1 (versión MVP): detalla las vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios, integrando los cambios surgidos durante la fase de implementación. - Diagramas UML y esquema de base de datos: muestran la estructura y flujo de información actualizados según los módulos desarrollados. - ERS ágil (actualizado): mantiene la trazabilidad entre historias de usuario, funcionalidades implementadas y pruebas ejecutadas. - Carta Gantt adaptada para ágil + Curva en “S”: reflejan la planificación flexible y el control semanal del progreso del proyecto, ajustando tareas conforme al avance real. - Presentación de seguimiento del proyecto semana a semana: - Pruebas funcionales manuales: validan los flujos principales del sistema (registro, login, IA y recetas), asegurando su correcto funcionamiento en el MVP. - Video demostrativo del MVP: evidencia audiovisual del funcionamiento del sistema y su interfaz en entorno local. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? El desarrollo de NutriHuella me permitió validar y afinar mis intereses dentro de la Ingeniería en Informática. En particular: - Backend y bases de datos: el diseño del modelo relacional y la implementación con Node.js + Prisma + PostgreSQL reforzaron mi gusto por la arquitectura de datos, la optimización de consultas y la integridad transaccional. - Arquitectura de software (4+1) y trazabilidad ágil (ERS): documentar vistas lógica/proceso/despliegue y mantener la trazabilidad historias→código→pruebas me confirmó el interés por diseños escalables y mantenibles. - IA aplicada y decisiones tecnológicas: comparar GPT/DeepSeek y optar por Ollama como motor local me acercó a temas de MLOps ligero, latencias y costos, áreas que quiero seguir explorando. - Calidad y pruebas: combinar pruebas manuales con automatizadas (Selenium/Behave + Allure) consolidó mi motivación por QA Automation como pilar del ciclo de vida del software. - Integraciones y pagos: preparar el módulo de suscripción Premium con pasarela de pago despertó mi interés por seguridad aplicada, cumplimiento y diseño de flujos de cobro. Al inicio del curso ya me interesaban el backend y el manejo de datos; hoy mantengo esos intereses, pero con un enfoque más claro en la arquitectura del software, la calidad del desarrollo y la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Este proyecto me permitió comprender que, para mantenerse vigente en el campo de la informática, es fundamental seguir aprendiendo y perfeccionando las habilidades constantemente. Gracias a esta experiencia, confirmé que voy por el camino correcto, pero también entendí la importancia de actualizarme, profundizar en nuevas herramientas y seguir creciendo profesionalmente. NutriHuella me ayudó a reconocer mis fortalezas y las áreas que debo seguir desarrollando para convertirme en un profesional más completo y preparado para los desafíos reales del mercado labora - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? Después de desarrollar el proyecto NutriHuella, me gustaría seguir profundizando en el área de bases de datos y aseguramiento de calidad (QA). Durante el proyecto pude trabajar con modelos de datos, validaciones y pruebas de funcionamiento, lo que reforzó mi interés por entender cómo asegurar la integridad, el rendimiento y la calidad de una aplicación en cada etapa del desarrollo.También me motiva seguir aprendiendo sobre metodologías de prueba y control de calidad, ya que considero que el éxito de un sistema no solo depende del código, sino también de la verificación constante y del cumplimiento de los estándares técnicos. En general, este proyecto me permitió descubrir que ambas áreas —bases de datos y QA— son fundamentales para construir soluciones confiables y sostenibles en el tiempo. ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Terminar este proyecto me hace sentir más seguro para ingresar al campo laboral, porque me permitió reforzar muchas de las competencias que aprendí en la carrera y aplicarlas en un caso real. Siento que fue una etapa de autoconocimiento profesional, donde confirmé que me gusta trabajar en equipo, organizar tareas, resolver problemas y ver cómo una idea se convierte en algo funcional. A corto plazo, me proyecto realizando mi práctica profesional en algún banco, ya que me interesa el trabajo con datos, la gestión de información y los entornos donde se aplican altos estándares de calidad y seguridad. |