|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Alexander Fernando Orell Tapia

16629147-k

Ingenieria en Informatica

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades de la carta Gantt, sobre todo las relacionadas con: Investigación y marco teórico sobre nutrición de mascotas. Definición del problema, objetivos y alcance del proyecto NutriHuella. Diseño de la arquitectura general (backend, frontend web y futura app móvil). Modelo de datos inicial y prototipo básico de la interfaz web. Sin embargo, hemos tenido algunos retrasos en actividades más técnicas, como el avance de la app móvil y ciertas integraciones entre el backend y los módulos de IA, principalmente por: Compatibilizar tiempos con otras responsabilidades académicas y laborales (práctica/proyecto en empresa). Curva de aprendizaje de algunas tecnologías (Next.js más actualizado, Flutter, integración con modelos de IA locales). Ajustes en el alcance funcional al darnos cuenta de que algunas ideas eran demasiado ambiciosas para el tiempo disponible. Como factores que han facilitado: Tener una carta Gantt clara y reuniones periódicas de seguimiento. La división de roles dentro del grupo y el uso de herramientas de organización (tableros de tareas). La motivación con el tema del proyecto, que nos mantiene comprometidos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo, hemos tomado y planeamos tomar estas acciones: Re priorizar tareas en la carta Gantt, enfocándonos primero en lo obligatorio para cumplir con los objetivos de la Fase 2, dejando mejoras o extras para etapas posteriores. Ajustar el alcance técnico, simplificando ciertas funcionalidades para asegurar una versión funcional mínima (MVP) de NutriHuella. Dividir tareas grandes en subtareas más pequeñas y manejables, con plazos más cortos. Coordinar bloques de estudio/trabajo conjunto para avanzar en las partes más complejas (por ejemplo, integración backend–frontend o pruebas).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluo bien mi trabajo y destaco algunos aspectos que tuvimos como equipo Compromiso con el proyecto y con la temática (bienestar y nutrición de mascotas). Buena organización inicial (documentos, repositorio, definición de arquitectura y modelo de datos). Avances concretos en prototipos: interfaz web inicial y estructura base del backend. Esfuerzo por documentar lo que vamos haciendo (decisiones, diagramas, justificación de tecnologías). Aspectos que podríamos mejorar: Ser más realistas en los tiempos de la carta Gantt, especialmente en tareas de desarrollo. Aumentar la frecuencia de pruebas y validaciones tempranas (tanto técnicas como con posibles usuarios). Mantener una comunicación aún más constante, registrando acuerdos y cambios de alcance para evitar malentendidos. en resumen, sentimos que vamos en buen camino, pero debemos fortalecer la disciplina en la ejecución y validación continua.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de revisar el avance, nos quedan algunas inquietudes sobre cómo proceder: El alcance actual de NutriHuella (web + backend + diseño de app móvil) es adecuado para el nivel esperado del Proyecto APT, o es preferible profundizar más en menos funcionalidades Qué tanto peso debería tener la parte de IA / recomendación nutricional en comparación con los módulos “tradicionales” (registro de mascotas, historial, etc.) en la evaluación final Existe alguna sugerencia metodológica para validar el prototipo con usuarios reales (dueños de mascotas) dentro de los plazos que manejamos

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A partir de este monitoreo, sí creemos que es necesario hacer algunos ajustes: Redistribuir actividades para equilibrar la carga de trabajo: Quien tenga más experiencia en frontend puede asumir más tareas de interfaz y experiencia de usuario. Quien tenga más afinidad con bases de datos y backend puede concentrarse en la lógica de negocio y la persistencia. Incorporar nuevas actividades como: Definición de una política de privacidad y manejo de datos de usuarios y mascotas. Planificación de pruebas con usuarios (al menos entrevistas o encuestas a dueños de mascotas o entrenadores). Tiempo explícito para refinar documentación (manual de usuario, documentación técnica, etc.). Estos ajustes buscan que el proyecto avance de forma más equilibrada y que se cubran aspectos que tal vez no estaban tan detallados en la carta Gantt inicial.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En cuanto al trabajo grupal, nuestra evaluación es positiva en general. Aspectos positivos: Buena disposición para ayudar cuando alguien se atrasa o tiene dificultades técnicas. Respeto en la comunicación y apertura para escuchar ideas y propuestas. Complementariedad de habilidades: algunos se enfocan más en diseño/UX, otros en backend, otros en documentación. Compromiso con el objetivo común de sacar adelante el proyecto de manera seria y profesional. Aspectos a mejorar: que todas las decisiones importantes queden registradas por escrito. Ser más estrictos con los plazos internos del grupo para no depender solo de las fechas oficiales. Programar reuniones breves, pero más frecuentes de seguimiento, para detectar problemas antes de que se acumulen. En síntesis, el trabajo en grupo ha sido un aporte para el proyecto, y con pequeños ajustes en organización y seguimiento podemos mejorar aún más nuestros resultados.